## Slide 1
jobmatching MVP 작업경과 공유
단순 경과 보고가 아니라, 의사결정·교훈·재사용 가능한 원칙을 남기는 발표자료
최종 MVP 완성 후 회고를 쉽게 하기 위해 지금부터 기록의 틀을 만든다.
jobmatching MVP 작업경과 공유
2026.06 · 경기도 5070 일자리박람회 이력서 사전 접수 흐름

## Slide 2
이번 작업의 핵심 의미
“자동 매칭 앱”에서 “구직자가 선택한 기업에 이력서를 정확히 전달하는 접수 흐름”으로 정리됨
문제 정의가 바뀜
초기에는 업종 기반 자동 매칭에 가까웠지만, 실제 업무 흐름은 구직자가 공고를 보고 기업을 선택하는 구조였다.
따라서 핵심은 추천 알고리즘보다 접수·동의·전달의 정확성이다.
가벼운 연결 구조
채용공고 전문은 jobmatching에 담지 않고, 원본 공고 링크로 연결한다.
웹앱은 공고 요약·직무·지역·선택 상태만 관리한다.
운영 관리 가능성
관리자는 6개 탭 대시보드로 접수 현황, 기업별 현황, 이메일 로그, 원본 공고 연결 상태를 확인한다.
운영 중 누락을 줄이는 구조다.
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 3
현재까지 확정된 사용자 흐름
외부 홈페이지와 jobmatching의 역할을 분리해 사용자의 행동 흐름을 단순화
1
외부 홈페이지
기업 모집공고 검색·열람
2
외부 홈페이지
이력서 사전 접수 클릭
3
jobmatching
선택 기업 자동 체크
4
jobmatching
같은 직무 다른 공고 확인
5
외부 원본 공고
새 탭에서 전문 확인
6
jobmatching
추가 체크·이력서 업로드·동의
7
이메일
체크 기업 + 매칭 담당자에게 전달
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 4
무엇을 만들었나: 현재 MVP 범위
검증 가능한 기능은 만들고, 운영 버전에서 필요한 고도화는 의도적으로 남겨둠
데이터 확대
구직자 50명
고용기업 50개
직무 8개·지역 분산
공고 선택 흐름
postingId/companyId 수신
최초 기업 자동 체크
해제 가능 안내
공고 연결
요약 + 원본 링크
새 탭으로 전문 확인
웹앱 경량화
동의서
제공 문구 반영
필수 체크박스
이메일 발송 시뮬레이션
구직자가 체크한 기업 담당자에게 각각 이력서 전달 로그 생성. 매칭 담당자에게도 신청 1건당 알림 로그 생성.
6개 탭 관리자 대시보드
핵심현황 / 직무별 현황 / 기업별 현황 / 구직자별 상세 / 이메일 발송 로그 / 원본 공고 연결 관리
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 5
잘된 점
요구사항을 바로 코드화하지 않고 업무 흐름을 재정의한 것이 가장 큰 성과
1. 역할 분리가 명확해짐
외부 홈페이지는 공고 전문과 최초 유입을 담당하고, jobmatching은 선택·동의·이력서 전달을 담당한다.
결과적으로 앱이 무거워지는 문제를 피했다.
2. 직무 기준으로 단순화
업종이 아니라 직무 기준으로 공고를 묶었다.
구직자 입장에서는 “내가 본 공고와 유사한 다른 기회”를 확인하는 방식이 더 자연스럽다.
3. 운영자의 확인 지점 확보
이메일 로그, 기업별 접수 현황, 원본 공고 연결 관리 탭을 통해 운영 중 누락·오류를 발견할 수 있다.
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 6
아쉬운 점과 리스크
MVP 단계에서 아직 운영 안정성까지 완성된 것은 아님
데이터 연결 리스크
외부 홈페이지의 공고 ID와 jobmatching 내부 데이터가 어긋나면 잘못된 기업이 자동 체크될 수 있다.
postingId 기준 관리가 필요하다.
이메일은 아직 시뮬레이션
현재는 실제 발송이 아니라 로그 생성이다.
운영 버전에서는 첨부파일 보안, 발송 실패, 재시도, 수신 확인 정책이 필요하다.
개인정보 처리 검토 필요
동의 문안은 반영했지만 실제 운영 전에는 보관기간, 접근권한, 파기, 로그 관리, 첨부파일 저장 정책이 확정되어야 한다.
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 7
다시 한다면 이렇게 시작하겠다
기능 목록보다 “데이터 흐름과 책임 경계”를 먼저 확정하는 방식
1
외부 홈페이지와 jobmatching의 책임 분리
공고 원문, 유입 링크, 접수 처리, 이메일 전달의 담당 시스템을 먼저 나눈다.
2
postingId를 핵심 키로 설계
기업 ID보다 공고 ID를 우선한다. 같은 기업의 복수 공고를 구분하기 위해서다.
3
개인정보·이메일 정책 선확정
동의 문안, 첨부파일 처리, 담당자 알림, 로그 보관 기준을 초기에 확정한다.
4
관리자 대시보드 요구를 먼저 정의
운영자가 무엇을 확인해야 하는지 정하면 필요한 데이터 구조가 자연스럽게 나온다.
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 8
결정 기록: 왜 “요약 + 원본 링크”인가
웹앱을 가볍게 유지하면서도 구직자가 원문을 확인할 수 있는 절충안
웹앱에 공고 전문 저장
장점: 한 화면에서 확인 가능
단점: 데이터가 무거워지고 원본 수정 반영이 어려움
판단: MVP에는 과함
iframe으로 원본 표시
장점: 이동 없이 확인 가능
단점: 외부 사이트 보안 설정에 막힐 수 있고 모바일 UX가 불안정
판단: 안정성 낮음
요약 + 원본 링크
장점: 가볍고, 원본 정보 일원화 가능
단점: 사용자가 새 탭에서 돌아와야 함
판단: 현재 단계 최적안
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 9
최종 MVP 완성 전 남은 과제
지금은 “내부 확인용 MVP”, 운영 버전으로 가려면 아래 의사결정이 필요
실제 이메일 발송
SMTP/API 선택
첨부파일 용량 제한
실패 재시도 정책
공고 데이터 관리
postingId 체계
CSV 업로드
마감/비공개 상태
보안·개인정보
접근권한
파일 저장/파기
동의 이력 보관
배포
공유 가능한 주소
관리자 인증
백엔드 DB
테스트 관점
구직자 1명이 여러 기업을 선택하는 흐름, 자동 선택 기업 해제, 원본 공고 새 탭 이동, 이메일 로그 생성까지 end-to-end 확인 필요
운영 관점
관리자가 기업별 접수 현황과 이메일 발송 로그를 보고 “누락 없이 접수되었는지” 판단할 수 있어야 함
jobmatching MVP 작업경과 공유

## Slide 10
공유할 핵심 메시지
이번 MVP의 가치는 화면보다 “업무 흐름을 정확히 재정의한 것”에 있다
다음 단계는 실제 운영 조건을 반영해 이메일·공고 데이터·개인정보 처리를 안전하게 연결하는 것이다.
jobmatching MVP 작업경과 공유
한 줄 요약
구직자가 선택한 기업에 이력서를 정확히 전달하는 경량 접수 시스템
가장 큰 교훈
자동화보다 먼저 실제 사용자 행동과 운영 책임을 정리해야 한다
다음 의사결정
실제 이메일 발송, postingId 관리, 개인정보 처리 정책 확정